****

####

####  **ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**

####  **อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช**

####  **เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ. ศ. 2563**

 ………………………………………………………

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 11,11,13 เพื่อให้การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด จึงออกประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกันรายละเอียดปรากฎตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

 ประกาศ ณ วันที่…12...เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

 (ลงชื่อ)… สำคัญ ศรีสุข……

 (นายสำคัญ ศรีสุข)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|  |  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดจ้าง | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 70,890 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 70,890 |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | - | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | - |  |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 26,255 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 26,255 |  |
| 4 | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 548 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 548 |  |
| 5 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภ้ย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 96,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 96,000 |  |
| 6 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | สำนักปลัด | งบประมาณ | - | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | - |  |
| 7 | ค่าประกันภัย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 3,000 |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดครงการตามนโยบายภาครัฐ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 100,000 |  |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 480,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 480,000 |  |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 280,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 280,000 |  |
| 11 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 5,000 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 12 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 129,822.25 | ต.ค.62-ก.ย.63 | 1,800 | 128,022.25 |  |
| 13 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 10,000 |  |
| 14 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 5,000 |  |
| 15 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 28,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 28,000 |  |
| 16 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 60,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 | 1,728 | 58,272 |  |
| 17 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 6,072 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 6,072 |  |
| 18 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 94,230 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 94,230 |  |
| 19 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | - | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | - |  |
| 20 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 10,000 |  |
| 21 | โครงการจัดการขยะชุมชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 45,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 45,000 |  |
| 22 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | สำนักปลัด | งบประมาณ | 44,280 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 44,280 |  |
| 23 | วัสดุยานยนพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 1,200 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 1,200 |  |
| 24 | ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 50,000 |  |
| 25 | วัสดุอื่นๆ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 250 | พ.ย.63 |  | 250 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 26 | ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกครัว 2 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 2,000 | พ.ย.63 |  | 2,000 |  |
| 27 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 38,578 | พ.ย.62,มิ.ย.63 | 37,720 | 858 |  |
| 28 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 74,700 | ธ.ค.62,ก.ค.63 | 5,636 | 69,064 |  |
| 29 | โครงการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 56,900 | ธ.ค.62,เม.ย.63ส.ค.63 | 36,190 | 20,710 |  |
| 30 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร | สำนักปลัด | งบประมาณ | 7,936 | ธ.ค.62,เม.ย.63 |  | 7,936 |  |
| 31 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 500 | ธ.ค.62 |  | 500 |  |
| 32 | โครงการพัฒนารณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | ธ.ค.62 | 520 | 4,480 |  |
| 33 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10,000 | ก.พ.63 |  | 10,000 |  |
| 34 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | งบประมาณ | 42,201 | ก.พ.-เม.ย.63 |  | 42,201 |  |
| 35 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 145,425 | มี.ค.-เม.ย.63 | 61,077 | 84,348 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 36 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 62,200 | พ.ย.63 |  | 62,200 |  |
| 37 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15,000 | เม.ย.63 |  | 15,000 |  |
| 38 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40,000 | เม.ย.63 | 675 | 39,325 |  |
| 39 | โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการป้องกันโรคเอดส์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50,000 | พ.ค.63 |  | 50,000 |  |
| 40 | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 35,000 | พ.ค.63 | 675 | 34,325 |  |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 150,000 | พ.ค.63 |  | 150,000 |  |
| 42 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | สำนักปลัด | งบประมาณ | 35,000 | พ.ค.63 | 675 | 34,325 |  |
| 43 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30,000 | มิ.ย.63 |  | 30,000 |  |
| 44 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาฯ | สำนักปลัด | งบประมาณ | - | ก.ค.63 |  | - |  |
| 45 | โครงการพัฒนาเด็กและสตรี | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50,000 | ก.ค63 |  | - |  |
| 46 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 25,000 | ส.ค.63 |  | - |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 47 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20,000 | พ.ค.63-ส.ค.63 | 20,000 | - |  |
| 48 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 30,000 |  |
| 49 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 10,000 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | 10,000 |  |
| 50 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 100,000 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | 100,000 |  |
| 51 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 28,778 | ม.ค.63-ก.ย.63 |  | 28,778 |  |
| 52 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 7,840 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 7,840 |  |
| 53 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 33,360 | ม.ค.63-ก.ย.63 |  | 33,360 |  |
| 54 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 2,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 |  | 2,000 |  |
| 55 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมและป้องกันภัยในศพด. | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 18,075 | ม.ค.63-ก.ย.63 |  | 18,075 |  |
| 56 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 50,000 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | 50,000 |  |
| 57 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 40,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 |  | 40,000 |  |
| 58 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | - | ม.ค.63-ก.ย.63 |  | - |  |
| 59 | ค่าอาหารเสริม(นม) | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 25,445.88 | ธ.ค.62-ก.ย.63 |  | 25,445.88 |  |
| 60 | ครุภัณฑ์สนง.เก้าอี้สนง.จำนวน 3 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 2,500 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 2,000 | 500 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 61 | ครุภัณฑ์สนง.เครื่องเคลือบบัตรจำนวน 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 4,500 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 4,500 | - |  |
| 62 | ครุภัณฑ์สนง.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 2 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 8,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 7,800 | 200 |  |
| 63 | ครุภัณฑ์สนง.โต๊ะทำงาน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 5,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 4,900 | 100 |  |
| 64 | ครุภัณฑ์สนง.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 4,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 3,900 | 100 |  |
| 65 | ครุภัณฑ์สนง.พัดลมติดผนังขนาด18นิ้ว จำนวน 2 ตัว พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้วจำนวน 2 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 7,500 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 7,500 | - |  |
| 66 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเคาเตอร์ 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 15,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 15,000 | - |  |
| 67 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เก็บของแบบแขวน 4 ตัว ตู้เก็บของแบบตั้งพิ้น 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 36,500 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 35,900 | 600 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 68 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะอาหาร  8 ชุด | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 40,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 40,000 | - |  |
| 69 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอ่างล้างจาน 1 ชุด | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 20,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 14,900 | 5,100 |  |
| 70 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอ่างล้างมือ 1 ชุด | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 45,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 35,000 | 10,000 |  |
| 71 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 100,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 |  | 100,000 |  |
| 72 | วัสดุกีฬา | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 50,000 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 8,040 | 41,960 |  |
| 73 | ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 32,000 | ก.ค.63-ก.ย.63 |  | 32,000 |  |
| 74 | ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 117,218 | ต.ค.61 | 115,932 | 1,286 |  |
| 75 | ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 848 | พ.ย.61 |  | 848 |  |
| 76 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญู | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | - | เม.ย.63 |  | - |  |
| 77 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 33,846 | ม.ค.63-ก.ย.63 |  | 33,846 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 78 | จ้างเหมาบริการ.โฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งบประมาณ | 10,000 | ธ.ค.62-ก.ย.63 | 7,500 | 2,500 |  |
| 79 | จ้างเหมาบริการต่าง ๆ | กองคลัง | งบประมาณ | 20,000 | ธ.ค.62-ก.ย.63 |  | 20,000 |  |
| 80 | ค่าประกันภัย | กองคลัง |  | 1,000 | พ.ค.63 |  | 1,000 |  |
| 81 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) | กองคลัง | งบประมาณ | 35,900 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 35,900 |  |
| 82 | โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | งบประมาณ | 48,024.20 | ต.ค.62-ก.ย.63 | 31,180 | 16,844.20 |  |
| 83 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองคลัง | งบประมาณ | 13,090 | พ.ย..62-ก.ย.63 |  | 13,090 |  |
| 84 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 56,825 | ม.ค.63-ก.ย.63 | 41,811 | 15,014 |  |
| 85 | วัสดุเชื้อแพลิงและหล่อลื่น | กองคลัง | งบประมาณ | 4,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 | 36,000 | 4,000 |  |
| 86 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งบประมาณ | 3,088 | ธ.ค.62-ก.ย.63 |  | 3,088 |  |
| 87 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 26,090 | ธ.ค.62-ก.ย.63 | 26,015 | 75 |  |
| 88 | ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  | กองคลัง | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 50,000 |  |
| 89 | ค่าประกันภัย | กองช่าง | งบประมาณ | 1,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 | 645.21 | 354.79 |  |
| 90 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองช่าง | งบประมาณ | 165,363.85 | ต.ค.62-ก.ย.63 | 7,770.35 | 157,593.50 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 91 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 | 25,556 | 24,444 |  |
| 92 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | งบประมาณ | 20,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 20,000 |  |
| 93 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 10,000 |  |
| 94 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง | งบประมาณ | 18,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 18,000 |  |
| 95 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 50,000 |  |
| 96 | วัสดุสำรวจ | กองช่าง | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 10,000 |  |
| 97 | วัสดุอื่น ๆ | กองช่าง | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 10,000 |  |
| 98 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองช่าง | งบประมาณ | 719,900 | ต.ค.62-ก.ย.63 | 497,000 | 222,900 |  |
| 99 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 366,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 366,000 |  |
| 100 | ก่อสร้างถนนคสล.สายช่องพรหมโหมดม.10 | กองช่าง | งบประมาณ | 499,000 | ม.ค.63-ก.พ.63 | 494,000 | 5,000 |  |
| 101 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเขาพับผ้าม.11 | กองช่าง | งบประมาณ | 498,000 | มิ.ย.63-ก.ค.63 | 497,000 | 1,000 |  |
| 102 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหลังเขา ม.1 | กองช่าง | งบประมาณ | 2,000 | ม.ค.63-ก.พ.63 |  | 2,000 |  |
| 103 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหลีกภัยม.5 | กองช่าง | งบประมาณ | 498,000 | มิ.ย.63-ก.ค.63 |  | 497,000 |  |
| 104 | ก่อสร้างถนนคสล.สายด่านขุนเดช ม.3 | กองช่าง | งบประมาณ | 499,000 | เม.ย.63-พ.ค.63 |  | 499,000 |  |
| 105 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมชาย ม.6 | กองช่าง | งบประมาณ | 498,000 | มิ.ย.63-ก.ค.63 |  | 498,000 |  |
| 106 | ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงโม่หิน-เขาพระม.4 | กองช่าง | งบประมาณ | 496,000 | มิ.ย.63-ก.ค.63 |  | 496,000 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 107 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองท่าเรือรีม.13 | กองช่าง | งบประมาณ | 498,000 | พ.ค.63-มิ.ย.63 | 466,000 | 32,000 |  |
| 108 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวนซ.2 ม.8 | กองช่าง | งบประมาณ | 495,000 | พ.ค.63-มิ.ย.63 | 452,000 | 43,000 |  |
| 109 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ท่าโคก | กองช่าง | งบประมาณ | 498,000 | พ.ค.63-มิ.ย.63 | 456,000 | 42,000 |  |
| 110 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ในอ่าวม.12 | กองช่าง | งบประมาณ | 497,000 | ก.ค.63-ส.ค.63 | 455,000 | 42,000 |  |
| 111 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวัดซ่อยเตี้ย ม.9 | กองช่าง | งบประมาณ | 496,000 | เม.ย.63-พ.ค.63 |  | 496,000 |  |
| 112 | ก่อสร้างถนนคสล.สายต้นตอ-ลานจำม.7 | กองช่าง | งบประมาณ | 553,000 | เม.ย.63-พ.ค.63 |  | 553,000 |  |
| 113 | ชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) | กองช่าง | งบประมาณ | 200,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 200,000 |  |
| 114 | ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | กองช่าง | งบประมาณ | 150,000 | ก.ค.62-ส.ค.63 |  | 150,000 |  |
| 115 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | กองช่าง | งบประมาณ | 43,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 43,000 |  |
| 116 | ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 109,800 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 109,800 |  |
| 117 | ชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) | กองช่าง | งบประมาณ | 200,000 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | 200,000 |  |
| 118 | ก่อสร้างถนนคสล.สายควนช้างร้องม.2 | กองช่าง | งบประมาณ | 2,000 | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | 2,000 |  |
| 119 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์บำรุงม.3 | กองช่าง | งบประมาณ | 3,000 | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | 3,000 |  |
| 120 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาทราย-พรุค้อม.4 | กองช่าง | งบประมาณ | 4,000 | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | 4,000 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 121 | ก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงเรียนบ้านปราบฯม.6 | กองช่าง | งบประมาณ | - | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | - |  |
| 122 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบางมุ่ยม.7 | กองช่าง | งบประมาณ | 3,000 | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | 3,000 |  |
| 123 | ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยรักษ์ม.9 | กองช่าง | งบประมาณ | 3,000 | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | 3,000 |  |
| 124 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้าม.1 | กองช่าง | งบประมาณ | - | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | - |  |
| 125 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวนซ.2ม.8 | กองช่าง | งบประมาณ | 3,000 | ก.พ.63-เม.ย.63 |  | 3,000 |  |
| 126 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเขาพับผ้าม.11 | กองช่าง | งบประมาณ | 4,000 | ก.พ.63-เม.ย.63 |  | 4,000 |  |
| 127 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพีระ-นายชอบม.12 | กองช่าง | งบประมาณ | 4,000 | ก.พ.63-เม.ย.63 |  | 4,000 |  |
| 128 | ก่อสร้างถนนคสล.สายโทรเลขม.13 | กองช่าง | งบประมาณ | 1,000 | ก.พ.63-เม.ย.63 |  | 1,000 |  |
| 129 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์อุทิศม.13 | กองช่าง | งบประมาณ | 1,000 | ก.พ.63-เม.ย.63 |  | 1,000 |  |
| 130 | ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรดม.10 | กองช่าง | งบประมาณ | 620,000 | ก.พ.63-เม.ย.63 | 450,000 | 180,000 |  |
| 131 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหลีกภัยม.5 | กองช่าง | งบประมาณ | 2,000 | ก.พ.63-เม.ย.63 |  | 2,000 |  |
| 132 | ซ่อมแซมคอสะพานม้า คลองตาโปถนนสาย4215 ม.12 | กองช่าง | งบประมาณ | 140,600 | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | 140,600 |  |
| 133 | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.สายซอยร่วมใจ ม.5 | กองช่าง | งบประมาณ | 64,800 | พ.ย.62-ม.ค.63 | 64,000 | 800 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 134 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคสล.สายนายเชื่อง-นายหมวก ม.5 | กองช่าง | งบประมาณ | 69,800 | พ.ย.62-ม.ค.63 |  | 69,800 |  |
| 135 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายวงแหวนซอย2ม.8 | กองช่าง | งบประมาณ | 60,200 | ก.พ.63-เม.ย.63 | 42,500 | 17,700 |  |
| 136 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยบ้านนายประทีป คงเมือง ม.4 | กองช่าง | งบประมาณ | 73,700 | ก.พ.63-เม.ย.63 | 73,000 | 700 |  |
| 137 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยบ้านนายจงรัก ม.2 | กองช่าง | งบประมาณ | 70,700 | ก.พ.63-เม.ย.63 | 70,000 | 700 |  |
| 138 | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100 | ม.ค.63 |  | 100 |  |
| 139 | เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50 | ม.ค.63 |  | 50 |  |
| 140 | เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50 | ม.ค.63 |  | 50 |  |
| 141 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | ม.ค.63 |  | 5,000 |  |
| 142 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 500 | ม.ค.63 |  | 500 |  |
| 143 | เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด | กองคลัง | งบประมาณ | 100 | ม.ค.63 |  | 100 |  |
| 144 | เครื่องพิมพ์จำนวน 2 ชุด | กองคลัง | งบประมาณ | 100 | ม.ค.63 |  | 100 |  |
| 145 | เครื่องสำรองไปจำนวน 2 ชุด | กองคลัง | งบประมาณ | 100 | ม.ค.63 |  | 100 |  |
| 146 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | 200 | ม.ค.63 |  | 200 |  |

 **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 147 | เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | - | ม.ค.63 |  | - |  |
| 148 | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | 200 | ม.ค.63 |  | 200 |  |
| 149 | ตู้เก็บเอกสารบานสไลด์กระจกสูงจำนวน 1 ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | 100 | ม.ค.63 |  | 100 |  |
| 150 | ชั้นวางของ 4 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 16,000 | มี.ค.63-ก.ย.63 | 11,600 | 4,400 |  |
| 151 | ชั้นวางรองเท้า 2 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 2,500 | มี.ค.63-ก.ย.63 | 2,500 | - |  |
| 152 | ฉากกั้นห้อง 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 7,500 | มี.ค.63-ก.ย.63 | 7,200 | 300 |  |
| 153 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV | กองการศึกษาฯ | เงินอุดหนุน | 30,700 | มี.ค.63-ก.ย.63 | 30,500 | 200 |  |
| 154 | โต๊ะเสริมข้าง 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3,000 | มี.ค.63 | 2,700 | 300 |  |
| 155 | เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 9,500 | มี.ค.63 | 8,300 | 1,200 |  |
| 156 | โต๊ะเสริมข้าง 1 ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | 3,000 | มี.ค.63 | 2,700 | 300 |  |
| 157 | จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็กขนาด 2.40x420 เมตร | กองคลัง | งบประมาณ | 166,000 | มี.ค.63-เม.ย.63 | 163,000 | 3,000 |  |
| 158 | ก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ169-04สายบ้านนายสมชาย ม. 6 บ้านปราบ | กองช่าง | เงินอุดหนุน | 4,074,000 | มี.ค.63-เม.ย.63 | 1,860,000 | 2,214,000 |  |

  **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 159 | ก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ169-08สายโรงโม่หิน-เขาพระม.4บ้านคลองงาม.7บ้านยางโพรงม.9บ้านทุ่งหัวนา | กองช่าง | เงินอุดหนุน | 9,240,000 | มี.ค.63-เม.ย.63 | 5,773,000 | 3,467,000 |  |
| 160 | ค่าจัดซื้อวัสดุเช่นหน้ากากอนามัย สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เป็นต้นสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค | สาธารณสุข | งบประมาณ | 60,000 | มี.ค.63 |  | 40,000 |  |
| 161 | โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรงติดเชื้อไวรัสโครโรนา(COVID)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง | สาธารณสุข | งบประมาณ | 20,000 | มี.ค.63 |  | 20,000 |  |
| 162 | โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรงติดเชื้อไวรัสโครโรนา(COVID)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง | สาธารณสุข | เงินอุดหนุน | 13 | มี.ค.63 |  | 13 |  |
| 163 | เครื่องคอมพิวเตอร์All in One สำหรับงานประมวลผลจำนวน 2 ชุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 46,000 | มิ.ย.63-ก.ค.63 | 45,980 | 20 |  |
| 164 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 ชุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 22,000 | มิ.ย.63-ก.ค.63 | 21,990 | 10 |  |
| 165 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Prnter) จำนวน 3 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 12,900 | มิ.ย.63-ก.ค.63 | 12,900 | - |  |

  **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 166 | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3,700 | มิ.ย.63-ก.ค.63 | 3,700 | - |  |
| 167 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 1,050 | มิ.ย.63-ก.ค.63 |  | 1,050 |  |
| 168 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | มิ.ย.63-ก.ค.63 | 3,900 | 1,100 |  |
| 169 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีที่ยู จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 55,900 | มิ.ย.63-ก.ค.63 | 55,000 | 900 |  |
| 170 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีที่ยู จำนวน 1 เครื่อง | กองคลัง | งบประมาณ | 40,200 | ก.ค.63-ก.ย.63 | 40,200 | - |  |
| 171 | เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 4 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 4,600 | มิ.ย.63-ก.ย.63 |  | 4,600 |  |
| 172 | โครงการปรับปรุงทางเท้าศพดอบต.สี่ขีด(บ้านทุ่งหัวนา) | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 43,600 | มิ.ย.63-ก.ย.63 | 43,600 | - |  |
| 173 | โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลดศพด.บ้านปราบ ฯ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 62,400 | มิ.ย.63-ก.ย.63 | 62,400 | - |  |
| 174 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นนศถ.169-25สายห้วยดินเหนียวม.2 ต.สี่ขีด | กองช่าง | เงินอุดหนุน | 480,000 | ก.ย.63 |  | 480,000 |  |
| 175 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจ้างขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยหน้าช่องม.10 ต.สี่ขีด | กองช่าง | งบประมาณ | 340,000 | ก.ย.63 |  | 340,000 |  |
| 176 | เครื่องคอมพิวเตอร์All in oneสำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 23,130 | ก.ย.63 | 22,990 | 140 |  |
| 177 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 4,350 | ก.ย.63 | 4,300 | 50 |  |

  **แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม)

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด**  ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม ) **ณ.วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563** ( ) ไตรมาศ 3 (เมษายน– มิถุนายน)

 ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ดับที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) |  |
| 178 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VAจำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | - | ก.ย.63 |  | - | ซ้ำ |
| 179 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 6,100 | ก.ย.63 | 4,900 | 1,200 |  |
| 180 | โต๊ะเสริมข้าง จำนวน 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3,300 | ก.ย.63 | 3,000 | 300 |  |
| 181 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 2,500 | ก.ย.63 | 2,500 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 (ลงชื่อ)...............อรัญญา ศรีสุข............เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ).......สาริศ เดชรักษา.........หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)......สาริศ เดชรักษา..............ปลัดอบต.

 (นางสาวอรัญญา ศรีสุข) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (นายสาริศ เดชรักษา) ปลัดอบต.สี่ขีด (นายสาริศ เดชรักษา) ปลัดอบต.สี่ขีด